|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  No hemos podido cumplir con todas las actividades según los tiempos definidos. Actualmente tenemos retrasos en el Sprint 3, principalmente debido a dificultades técnicas al configurar el envío automático de correos y definir correctamente los umbrales de alerta para los insumos.  Factores que han facilitado el desarrollo han sido una buena planificación inicial, uso de herramientas colaborativas como Git y una división clara de tareas. Sin embargo, algunos factores que dificultaron el desarrollo fueron problemas con la configuración del servidor, demoras por parte del hospital en darnos información respecto a datos históricos y dificultades para simular el entorno real de pruebas. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para enfrentar los retrasos del Sprint 3, estamos reorganizando algunas tareas también hemos buscado apoyo en documentación oficial y foros para resolver problemas técnicos. Planeamos dejar una franja horaria fija durante la semana para pruebas conjuntas y priorizar tareas críticas como el envío de alertas. Además, estamos considerando redistribuir tareas para balancear mejor la carga de trabajo. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo como positivo en general, aunque reconozco que hay puntos por mejorar. Destaco mi compromiso, la capacidad para investigar soluciones técnicas por mi cuenta y la comunicación con el equipo. Para mejorar, creo que debo anticiparme más a los problemas técnicos, ser más estricta con los tiempos de entrega y coordinar de mejor manera los puntos de integración con otros miembros del equipo. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Me inquieta que los retrasos actuales afecten los próximos sprints. Me gustaría preguntarle a la docente: ¿Qué estrategias recomienda cuando se acumulan tareas técnicas en el desarrollo? ¿Es mejor priorizar completar sprints anteriores o avanzar parcialmente al siguiente mientras se resuelve lo pendiente? |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, consideramos que es necesario redistribuir algunas tareas de los siguientes Sprints, después del 3 Algunos miembros tienen más disponibilidad y podrían asumir parte del desarrollo de alertas. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluamos el trabajo en grupo como bueno. Nos hemos coordinado bien, tenemos buena comunicación y hemos aportado activamente durante las reuniones. Lo positivo ha sido la disposición de colaborar, el compromiso y la responsabilidad. Sin embargo, debemos mantener un seguimiento más riguroso de las tareas para evitar retrasos. |